通和沁园春晓项目样板间

装饰设计

比选文件

项目名称：通和沁园春晓项目样板间装饰设计

项目编号:

招 标 人：凤台通泽置业有限公司

比选时间：2023年8月10日

第一章 比选公告

通和沁园春晓项目样板间装饰设计

比选公告

因工程建设需要，凤台通泽置业有限公司现对“通和沁园春晓项目样板间装饰设计”进行比选，欢迎各参选人参加参选。

一、项目名称及内容

1.项目编号：/。

2.项目名称：通和沁园春晓项目样板间装饰设计。

3.项目地点：凤台县。

4.项目单位：凤台通泽置业有限公司。

5.项目概况：通和沁园春晓项目位于凤台县胶州路和临淮路交口。样板间设置于项目5#楼101户，本次样板间装饰设计包含但不限于为本项目样板间的装饰方案及施工图设计和相关配合服务等全部内容，具体按比选人要求执行。

6.资金来源：自筹资金。

7.项目类别：服务。

8.比选控制价：本次售楼部装饰设计比选控制价为17万元（含相对应的增值税）。

9.标段（包别）划分：本项目共一个标段。

二、参选人资格要求

1.具备独立企业法人资格，具有有效的企业营业执照。

2.资格要求：参选人必须具有国家建设行政主管部门核发的建筑装饰工程设计乙级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。

3.业绩要求：参选人近三年内（2020年8月1日至今）须具有2个单项合同建筑面积在200㎡及以上或具有2个单项合同造价在17万元及以上的类似样板间装饰设计业绩（提供合同证明材料，时间以合同签订日期为准）。

4.项目负责人资格要求：项目负责人必须有室内装修设计能力，近三年内（2020年8月1日至今）须主持或负责过1个单项合同建筑面积在200㎡及以上或单项合同造价在17万元及以上的类似样板间装饰设计业绩，参选人资质要求和项目负责人资格要求可以重复（提供合同证明材料，时间以合同签订日期为准，参选人提供为项目负责人缴纳近三个月的连续社保证明）。

5.本次比选不接受联合体参选。

6.资格审查方式：资格后审。

三、比选文件获取办法

1.比选文件获取时间：2023年8月5日上午09:00至2023年8月10日上午9:30。

2.比选文件获取方式：线上获取。

联系人：刘经理，15156265558

四、比选时间及地点

1.比选时间：暂定2023年8月10日9:30，如有变动另行通知。

2.比选地点：安徽省合肥市黄山路468号通和大厦B座21楼。

五、发布公告的媒介

本公告同时在安徽省通和房地产集团有限公司网站（http://www.ahthdc.com/）上发布。

六、其它事项说明

1.本项目为带方案设计，需要进行方案述标。

2023年8月4日

# 第一部分  参选须知

参选须知前附表

| 项目 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 通和沁园春晓项目样板间装饰设计。 |
| 2 | 建设地点 | 项目位于凤台县胶州路和临淮路交口。 |
| 3 | 建设规模 | 通和沁园春晓项目样板间设置于项目5#楼101户，建筑面积约156㎡，地下室面积约61㎡。 |
| 4 | 质量标准要求 | 满足设计任务书要求和比选人要求。 |
| 5 | 比选范围 | 项目样板间装饰设计包含但不限于为本项目样板间装饰方案及施工图设计和相关配合服务等全部内容，具体详见设计任务书和按比选人要求执行。 |
| 6 | 资金来源 | 自筹。 |
| 7 | 计价方式 | 固定总价。 |
| 8 | 参选人资格要求 | 1.必须具有国家建设行政主管部门核发的建筑装饰工程设计乙级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。 2.近三年内（2020年8月1日至今）须具有2个单项合同建筑面积在200㎡及以上或具有2个单项合同造价在17万元及以上的类似样板间装饰设计业绩（提供合同证明材料，时间以合同签订日期为准）。 |
| 9 | 参选人项目负责人资格要求 | 项目负责人必须有室内装修设计能力，近三年内（2020年8月1日至今）须主持或负责过1个单项合同建筑面积在200㎡及以上或单项合同造价在17万元及以上的类似样板间装饰设计业绩，参选人资质要求和项目负责人资格要求可以重复（提供合同证明材料，时间以合同签订日期为准，参选人提供为项目负责人缴纳近半年内的连续社保证明）。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格预审。 |
| 11 | 参选有效期 | 90日历天（从参选截止之日算起）。 |
| 12 | 参选保证金 | /。 |
| 13 | 踏勘现场，疑问及澄清 | 接收疑问和澄清截止时间： 2023 年8月10日9：30时前， 参选人收到疑问确认时间： 2 日内 ， 请参选人尽可能以书面方式(电子邮件)提交疑问和澄清要求(电子邮件： 783651067 @qq.com)。 |
| 14 | 参选人的替代 方案 | 不允许参选人提交替代方案。 |
| 15 | 比选文件份数 | 壹 份正本， 肆 份副本。 |
| 16 | 比选文件递交地点及递交起止时间 | 地点：凤台通泽置业有限公司，递交截止时间：2023 年8月10日9：30时（北京时间）。 |
| 17 | 比选地点及时间 | 地 点：安徽省合肥市黄山路468号通和大厦B座21楼 比选时间：暂定2023年8月10日上午9:30。 |
| 18 | 评标方法及标准 | 详见第三部分、比选办法。 |
| 19 | 履约保证金 | 无。 |
| 20 | 联合体 | 不采用。 |

## 一、参选人须知

### 1.1 设计周期

本项目样板间设计包括二个阶段：

第一阶段为方案及扩初阶段：8月5日-8月9日；

第二阶段为施工图阶段：8月10日-8月19日。

具体以满足比选人的要求为准。

### 1.2 比选文件的澄清

参选人对比选文件内容及现场踏勘后的疑义等问题，如需要比选人解释或答复，参选人应以书面形式提出，并于前附表规定时间前送交比选人(书面或传真)。

### 1.3 比选文件的修改

1.3.1在参选截止日以前，比选人都可以用补充文件的方式对比选文件进行修改，比选人酌情延长递交比选文件的截止时间。在这种情况下，比选人和参选人先前受截止时间约束的所有权利和义务将受到推迟了的截止时间的约束。

1.3.2补充文件将以书面的方式，发送给所有已经取得比选文件的参选人，并对他们起约束作用。参选人应在收到补充文件后，以书面方式通知比选人确认。

1.3.3补充文件将视为比选文件的组成部分。

## 二、比选文件的编写

### 2.1 比选文件编制原则

各参选人根据比选人提供的户型图纸框算设计面积，计算设计费用。

### 2.2 比选文件的编写

2.2.1比选文件及参选人与比选人之间往来的一切函电应使用中文。

2.2.2除在“设计要求”中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

### 2.3 比选文件的组成

2.3.1参选人准备的参选文件应包括下列两个部分：参选函的内容、设计成果内容。

2.3.1.1参选函的内容

A.参选人应按比选文件中提供的格式填写。

B.参选人须提交证明其有资格和能力进行参选，以作为参选函的一部分。参选人提供的资格证明文件应使比选人满意。

### 2.4 比选文件

2.4.1参选人应按比选文件中提供的格式填写比选文件，否则将有可能导致其参选被拒绝。

2.4.2除非另有规定，参选人在设计收费报价表中所报价格在合同履约期间固定不变，不得以任何理由予以变更。

## 三、设计成果要求及设计周期

### 3.1 设计成果要求见设计任务书要求。

### 3.2 投资估算及经济指标分析。

3.2.1样板间设计需要提供造价预算（含材料费、施工费）。设计使用的建筑材料为中高档次品牌。

### 3.3 设计周期

## 3.3.8月10日交付初步方案并进行方案汇报；

## 3.3.8月19日前交付施工图设计图纸和效果图。

## 四、比选文件的递交

### 4.1 比选文件的密封和标记

4.1.1参选人应将比选文件正本和副本分别密封，并在信封上标明“正本”或“副本”。比选文件按正本、副本、电子文档三部分分开包装，包装封口处需加盖法人公章或法人代表印章。

4.1.2信封上均应写明：

收件人地址：

收件人名称：

项目名称：

参选人名称：

封口处注明：“比选前不得启封”字样并加盖法人印章。

### 4.2 递交比选文件的地点及截止时间

地点：凤台通泽置业有限公司

递交截止时间： 2023年8月10日上午9:30止（北京时间）。

### 4.3 迟交的比选文件

4.3.1拒绝任何在参选截止时间后递交的比选文件。

### 4.4、比选文件的修改和撤销

4.4.1参选人在提交比选文件后可对其比选文件进行修改或撤销，但须保证比选人在参选截止时间前收到该修改或撤销的书面通知。

4.4.2参选人对比选文件修改或撤销应按第14条款规定进行准备、密封、标注和递交。

4.4.3参选人不得在参选截止时间起至比选文件有效期满前撤销比选文件。

4.4.4电报、电话、传真参选概不接受。

## 五、服务承诺

参选人能为本项目在技术服务中、设计时限、控制设计失误等做出承诺。

## 六、比选、评标、定选

### 6.1比选

地 点：安徽省合肥市黄山路468号通和大厦B座21楼。

比选时间： 2023 年 8月10 日上午 9:30。

### 6.2 评选、定选

6.2.1比选人依法组建评选委员会，评选由评选委员会负责。评选将对所有参选人的参选采用相同的标准进行评议，评标委员会对比选文件中有疑问的地方，可以约请参选人进行澄清。

6.2.2比选文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会初审后按废标处理：

（1）参选文件的签署未按比选文件规定要求加盖法人印章的；无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但未随比选文件一起提交有效的“授权委托书”的；

（2）未按比选文件规定的格式填写，内容不完整以至影响比选文件评审且不符合比选文件错误修正条件的或关键词迹模糊、无法辨认的；

（3）参选人递交两份或多份内容不同的比选文件，或在一份比选文件中对同一比选项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按比选文件规定提交参选替代方案的除外；

（4）参选人名称或组织结构与参选报名时不一致的；

（5）参选文件未实质上响应了比选文件的要求，所谓实质上响应，是指比选文件应与比选文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的比选人的权利和参选人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应比选文件要求的比选文件的参选人的竞争地位产生不公正的影响；至少包括但不限于“参选须知前附表”和“参选函”要求的所有内容；

（6）参选文件出现重大失误的；

（7）在评选过程中，评委会发现参选人以他人名义参选、串通参选、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式参选的；

（8）参选人的内容有比选人不能接受的；

（9）参选有效期不足的；

（10）未按规定填写资格证明文件的；

（11）比选文件未密封包装的；

（12）未按比选文件要求对全部内容进行报价的；

（13）法律、法规及比选文件规定的其它情形。

## 七、授予合同

### 7.1 授予合同的准则

7.1.1合同将授予符合比选文件条件、对比选人最为有利的参选人。

7.1.2授予合同时变更数量的权利。

7.1.3比选人在授予合同时有权对设计要求中规定的内容和服务予以增加或减少。

7.1.4比选人有接受任何参选和拒绝任何或所有参选的权利。

### 7.2 中选通知

7.2.1定选后，比选人将以书面形式通知中选人其参选被接受，同时通知落标人。

7.2.2中选人与比选人30天内签订合同。

7.2.3中选人中选后必须对其方案进行优化设计，同时承担本项目方案及扩初设计和施工图设计。

### 7.3 签订合同

7.3.1中选人应按中选通知书中指定的时间、地点与比选人签订设计合同（格式及条款执行第三部分 合同文本，不得偏离）。

7.3.2比选文件、比选文件、中选通知书和补充、澄清、修改文件及有关协议均构成合同的组成部分。

7.3.3中选人不按时或不按比选文件要求与比选人签订设计合同，比选人有权取消其中选资格。比选人可另选中选人或另行比选。

7.3.4 合同内容包括比选人和中选人的责任和义务、付款方式等。

## 八、设计费用

8.1本次设计费用包括项目方案及扩初设计）和施工图设计两个阶段，以及施工及验收相关的配合服务，涵盖比选文件和合同要求的所有内容。由参选人自报价格进行竞争，总价一次性包干不变。

8.2本次比选后，除中选人外，方案评审得分满30分且方案评审得分排名前两名的参选人，分别给予伍仟的设计补偿，其参选方案归比选人所有；设计补偿包含在本项目合同总价内，由中选人支付，请各参选人将设计补偿综合考虑在本次参选报价中。

# 第二部分  设计任务书

# 通和沁园春晓项目

室内装修设计任务书

# 凤台通泽置业有限公司

2023年8月4日

# 项目概况

  - 项目名称：通和沁园春晓项目样板间装饰设计

  - 项目位置：安徽省凤台县

  - 用途特征：样板房室内设计销售展示

# 设计原则

  - 项目定位：凤台县高端改善住房

  - 客户定位：追求品质生活

- 客户群描述：城市中高端人群对生活品质有追求，喜欢享受生活。要求满足功能，客厅舒适大气

# a.高端客户群（企业主、企业高管等）。

# b.中高端客户群（企业中级管理层，私营企业主等）。

- 客户敏感点：

# a.私密性、安全性、尊贵感和独特的设计感。

# b.功能合理、有一定的品质感。

# c.面积合理、尺度舒适。

- 设计主题要求：

# a.大气、艺术性、豪华，有视觉冲击力和感染力。

# b.简约、时尚、有设计感。

c.亲切宜人，无距离感。

  - 设计依据：

# （1）本设计任务书；

（2）《住宅建筑设计规范》、《建筑内部装修设计防火规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》，现行建筑、结构、设备、电气等各专业设计规范标准等（最新版本）及相应法规等，符合国家现行有关强制性标准的规定；

# （3）项目单体建筑、结构、设备各专业图纸资料（建筑各专业图纸）；

# （4）甲方提供的支持性文件（设计部、营销部、精装部设计要求）；

  - 设计内容：

（1）隐蔽工程设计

给排水、强弱电、空调、新风、地暖、燃气、智能化系统、消防系统等，其管线的连接、隐蔽设备的存储位置设计。

（2）基础工程设计

室内墙面、顶面、地面、内门窗等基础工程设计。

（3）饰面工程设计

室内各功能空间的墙面、地面、顶面的装饰材料（木地板、墙砖、踢脚线、地漏、门槛石等）室内装饰设计。

（4）基础设施设计

包含厨具、洁具、灯具、强弱电箱、插座、开关、空调风口、智能化（可视对讲机、监控等）、消防系统末端等。

（5）设计配合选型或配合设计的内容包括：空调风口及空调控制系统的外观确定、消防系统末端及网络系统终端的外观确定。

（6）凡需套用的建筑部分需如实体现原建筑施工图。

（7）软装设计：包括家具、布艺、灯具、地毯、室内陈设品等建议。

# 设计要求

设计风格：

1.1针对性

样板房设计定位要准确，确定意向目标群体和展示风格的定位。样板间设计要考虑整体楼盘的销售目标。样板房设计与楼盘的定位及销售唇齿相依，样板房的设计必须与定位、卖点相关联、相呼应。

1.2特色性

样板房设计必须有特色，让人记住，与时俱进，在近5年内形象风格不落伍。

1.3销售性

样板房设计，目的在于设计能根据消费心理学将样板房打造成房产销售的有力武器。设计公司要根据客户心理、开发商要求，运用色彩学、关系学等一系列科学规律，用样板间营造销售氛围，激起客户的购买欲望。

1.4实用性与展示性

样板间在楼盘结束时一般都会出售给客户，所以一定要像正常家居一样具有实用性。样板间的实用性不仅表现为家居用品的实用性、空间布局的实用性，还要注重展示效果。

# 设计进度要

| 用途 | 阶段 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 样板房 | 概念设计 |  |
|  | 概念汇报 |  |
|  | 概念修改及再汇报 |  |
|  | 方案设计 |  |
|  | 方案汇报 |  |
|  | 方案修改及再汇报 |  |
|  | 提交最终设计方案 |  |
|  | 施工图设计、设计样板制作 |  |
|  | 施工图联合审图 |  |
|  | 提交正式施工图 |  |

根据比选文件要求

# 设计成果要求

  - 概念设计：

# （1）概念设计说明：

# ①根据定位报告对于空间及风格的思考

# ②相关竞品项目与定位分析

# ③室内风格定位（元素来源），设计亮点说明

# ④各空间色调与主题说明

# （2）概念设计图纸及效果示意内容（JPG/PDF格式文件）：

# ①拆除原建筑墙体平面图

# ②新增墙体与隔断平面图

# ③家具布置平面图

# ④功能及动线分析图

# ⑤空间意向图片

# ⑥空间装饰面主要用材

# ⑦空间设定、主题、配色

# （3）方案设计成果要求：包括上述所有文字说明和图件内容的硬装彩色方案文本及电子版相关资料（封面需注明项目名称、软硬装概念方案及汇报时间）

  - 方案设计

# （1）方案设计内容（DWG格式文件）：

# ①设计说明（深化概念设计）

# ②平面布置图（包含彩平图）

# ③立面布置图

# ④天花布置图

# ⑤地面铺装平面图

# （2）方案设计效果图内容（JPG/PDF格式文件）：

# ①样板房效果图不少于5张(客餐厅、主卧、主卫生间,其余空间可提供意向图)

# （3）方案设计成果：包括上述所有文字说明和图件内容的设计图纸及硬装方案彩色文本及电子版相关资料（封面需注明项目名称、硬装设计方案及汇报时间）。

  - 施工图设计

# （1）施工图设计内容（DWG格式文件）：

# 样板房：

# ①封面、图纸目录、设计说明、材料表及图例

# ②样板房平面图：

# 建筑结构、墙体定位、粉刷层墙体定位、室内配置、立面引索配置、地面铺装、天花布置、灯具布置、电路点位、强弱电点位、给排水点位、排水立管及地漏定位、综合管线预留平面图等。

# ③样板房立面图：客餐厅、主卧、次卧、儿童房、厨房、主客卫、阳台立面图等。

# ④样板房局部大样图

- 施工图造价控制：户内每平米硬装设计造价成本估算、主要公共空间硬装设计造价成本估算、设备设计选型成本估算

六、服务及合作方式（包括但不限于以下内容）

1.中选人应提供工程主要材料的选择建议，并协助在市区或周边城市选购。

2.根据设计方案要求，提供设计效果的施工监管；在施工期间，中选人设计人员应每两周到施工现场对施工质量和施工进度巡查一次。

3.中选人应配合比选人及装饰施工单位共同对装饰工程进行验收。

4.中选人需配合比选人布置空间的室内氛围。

5.设计方案中所要求采用的工程物料，均以符合中华人民共和国有关物料安全规定为准。

6.装饰施工图纸如需送审，施工图送审工作由比选人负责进行，中选人予以配合。施工图审查费用与审查意见所产生的设计变更费用由中选人自行承担，并综合考虑在本次参选报价中。

# 七、其他说明事项

1.汇报方案必须由参选人主创设计师汇报。此任务书作为合同附件执行，作为合同正文补充，与合同具有同等效力。

# 第三部分  评选办法

## 一、总则：

1.本次评标采用综合评分法，技术标70分，商务标30分，满分100分。

2.比选人根据比选文件要求对比选文件进行初步评审，初步评审合格的参选人按照签到顺序进行陈述汇报，陈述汇报时间不超过15分钟，答疑时间不超过5分钟，汇报时其余参选人回避。

3.方案设计现场陈述汇报结束后，比选人进行参选人的商务标及技术标按照标段分别进行评审、汇总，并按照参选人商务标、技术标总得分由高到低顺序确定中选候选人。

4.若出现两个以上排序完全相同的中选候选人，由比选人最终确定中选候选人；比选人对评分结果不做任何解释，不接受任何查询。

5.技术标评审是比选人根据比选文件设置的评审指标，对比选文件内容依据其真实性、完整性、合理性、先进性进行评审。

## 二、评审内容与方法

（一）初步评审

1.在详细评标前评标委员会根据比选文件，按照初步评审表的形式，对所有比选文件进行审查并逐项列出每一份比选文件的全部偏差，审定每份比选文件是否响应比选文件的实质性要求和条件。

2.不响应比选文件的实质性要求和条件的比选文件将被拒绝，并且不允许相关参选人通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留而使其成为响应性的参选。初步评审被拒绝的比选文件，不再参与任何后续评审。

（二）详细评审

比选文件的评审（综合评分法），商务标部分占40%，技术标部分占60%：具体分值分配如下：

| 序号 | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务标部分 | 参选报价 | 30 |
| 技术标部分 | 设计方案评审 | 70 |

2.1商务标评分细则（满分30分）

在满足比选文件要求的合格参选报价中：

- 参选人数量小于等于5家的，取有效报价（单价）平均值的95%为评标基准价K；K=（C1+C2+…Cn）/n*0.95；

- 参选人数量大于5家的，去掉最高报价及最低报价以后的有效报价（单价）平均值的95%作为评标基准价K；

- 各参选人的有效报价Cn与评标基准值K相比，与评标基准值相等的得最高分40分；参选报价高于或低于评标基准值的，每高1％扣1分，每低1％扣0.5分，不足1％的按插值计算（小数点后保留二位小数）；

- 各有效参选报价得分Sn的计算公式如下：

- 若Cn=K，则Sn=40分；

- 若Cn>K，则Sn=40-1*（Cn-K）/K*100分；

- 若Cn<K，则Sn=40+0.5*（Cn-K）/K*100分。

2.2技术标评分细则（满分70分）

2.2.1方案设计评审（70分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 分项分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计评审 | 满分 70分 | 设计方案具有较强的指导性、前瞻性、可行性和经济性、安全性，设计方案应体现比选人的需求和意图。 | 本项满分30分 |
| 2 |  |  | 设计方案应能保证设计构思新颖，总体布局合理，突出功能、风格和品味，创造良好的人文、生态、宜居环境。 | 本项满分30分 |
| 3 |  |  | 提出的有关经济技术指标全面性和合理性，造价控制符合比选文件要求，符合工程所在地地方政府相关政策。 | 本项满分10分 |

注：

1.比选人会按项目分别评审方案设计，除中选人外，方案评审得分满45分且方案评审得分排名前两名的参选人，分别给予伍仟元的设计补偿，其参选方案归比选人所有；设计补偿包含在本项目合同总价内，由中选人支付，请各参选人将设计补偿综合考虑在本次参选报价中。

2.1比选人会根据评标办法综合评审，提出书面评审意见，按分数高低排序确定中选候选人。

2.2.评标定选结束后，比选人不对中选和不中选的原因作任何解释。

2.3评审工作不邀请参选人参加，参选人对评审工作所提出的问题和意见，比选人根据合理性原则是否给予答复。

# 第四部分　合同文本

合同编号：

通和沁园春晓项目样板间

装饰设计

合 同 文 本

工  程  名  称：通和沁园春晓项目样板间装饰设计

工  程  地  点：

合  同  编  号：

(由设计人编填)

设计 证书 等级：

发    包    人：

设    计    人：

签  订  日  期：2022年  月

项目样板间装饰设计合同

发包人：  凤台通泽置业有限公司

设计人:

现发包人委托设计人承担通和沁园春晓项目样板间装饰设计的设计任务，经协商一致，于  2022   年      月     日在        市      区签署本合同。（设计人资质证书编号为：           ，拥有           资质）

#### 第一条 本合同依据下列文件签订

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等现行相关法律法规。

1.2  国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3  建设工程批准文件。

#### 第二条 本合同设计项目的内容（包括但不限于）

2.1设计人结合发包人对方案提出的修改意见，以及发包人委托的项目策划公司或第三方提出的项目定位和相关建议，进一步对样板间设计方案等进行优化及提升，形成具有价值最大和效果更好的方案设计文件。

2.2设计人负责对方案（含扩初设计）、施工图各阶段设计总体协调。

#### 第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计范围示意图 | 1 |  |  |
| 2 | 建筑设计图、结构设计图、 机电设计图等设计文件 | 1 |  |  |
| 3 | 发包人通知设计人可开始进行下阶段 设计工作的通知函 | 1 | 开始下阶段设计前 |  |
| 4 | 设计所需的其他资料 | 1 | 开始下阶段设计前 |  |

#### 第四条 设计人提交资料要求

设计人应向发包人交付的设计资料及文件（含电子文档），具体提交的方案设计和施工图设计图纸见比选文件及设计任务书要求。

4.1 设计进度要求

| 序号 | 设计阶段 | 内容要求 | 提交时间 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案及扩初阶段 | 包括但不限于：平面、立面、各主要节点彩色效果图（至少五张），效果及风格示意图片；方案预算及看房动线的设计等。 | 8月 10 日 | 交付不少于4套方案文本及电子文件。 |
| 2 | 施工图、效果图阶段 | 包括但不限于各节点大样图及所有详细做法；施工图预算等。 | 8月 19 日 | 交付不少于10套蓝图及电子文件1份（Auto CAD2007以上版本）。 |

4.2施工图内容要求

| 序号 | 内 容 | 规格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计总说明及图纸目录 | A3 | 文字稿（中文） |
| 2 | 设计说明 | A3 | 文字稿（中文） |
| 3 | 材料清单及说明 | A3 | 文字稿（中文） |
| 4 | 总平面图 | A3 |  |
| 5 | 总平面详细尺寸图 | A3 |  |
| 6 | 总平放线图 | A3 |  |
| 7 | 地面铺装图 | A3 |  |
| 8 | 天花平面 | A3 |  |
| 9 | 开关、插座、网络等布置图 | A3 |  |
| 10 | 各节点大样及其立面、剖面图 | A3 |  |
| 11 | 固定家私做法详图 | A3 |  |
| 12 | 饰品清单（含软装饰品，家具） | A3 | 文字稿（中文） |
| 13 | 材料实物小样 | A3 |  |
| 14 | 概预算书。 | A3 |  |
| 15 | 其他（可由设计人自行补充） |  |  |

备注：

1.施工图设计成果需交付施工蓝图图纸不少于10份（原件盖公章），电子文件（Auto CAD2007以上版本)壹份。

2.主要材料样板要求：

2.1布艺样板规格不小于100X150mm，如有图案须裁剪为完整图案；

2.2金属、玻璃、石材等板材样板规格不小于100X100mm；

2.3线材长度不短于150mm；

2.4色卡样板不小于50X50mm；

2.5装订成册或制作成展板。

#### 第五条 设计费及设计费支付

本合同设计费为固定总价人民币                ；合同固定总价包括本项目样板间的装饰方案及施工图设计和相关配合服务等全部内容，包括但不限于项目样板间的设计方案及施工图设计费、出图费、工本费、管理费、税费及相关配合服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费（增值税专票）、风险费及不可预见费等全部费用。设计费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 占各阶段设计费(﹪) | 付费额(万元) | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40% |  | 设计人交付方案（含扩初）设计成果并经发包人认可后15日内支付 |
| 2 | 40% |  | 设计人交付施工图设计成果并经发包人认可后15日内支付 |
| 3 | 20% |  | 工程竣工验收及相关配合服务完成后15日内支付 |
| 合计 |  |  |  |

说明：每次付款前设计人须交付符合发包人要求及同等金额合法有效的增值税专用发票，并在发票到后付款，否则发包人有权拒绝支付工程款，且不承担任何责任，同时亦不免除设计人应履行的义务。

第六条  双方责任

6.1发包人责任

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人委托设计项目、规模、条件因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人视设计人提前投入的工作量情况，考虑是否向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应保护设计人的参选书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。在本合同相关设计款项支付完成后，设计成果产权归发包人所有。

6.2 设计人责任

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家及当地相关的技术、规范、标准、规程。

6.2.3设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件。设计人参加审查及调整设计的费用由设计人自行承担。

6.2.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄漏、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.6设计过程中设计人与发包人紧密配合，发包人对设计方案的合理修改意见设计人应予以采纳。

#### 第七条  违约责任

7.1在合同履行期间，发包人无故终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。

7.3由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。如延期超过 15  天，发包人有权解除合同。

7.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应退回已收费用、赔偿发包人的损失。

7.5设计人应明确项目组人员名单，未经发包人同意不得随意更换，否则按违约处理，项目负责人更换罚款5万元/1次；专业负责人更换罚款2万元/1次。

7.6 若设计人的设计成果不能达到发包人要求及设计任务书约定的成果要求,或后期服务无法满足发包人的合理要求，则发包人有权解除本合同，并拒付剩余费用，已支付设计费有权主张返还。因此造成发包人损失的，设计人应当给予赔偿。

#### 第八条  其他

8.1  设计人根据发包人委托设计的设计成果，其知识产权归属发包人，设计人享有署名权。各方在未征得对方同意的情况下，均不得将本工程的设计文件用于其他工程建设项目。

8.2发包人要求设计派专人留驻项目现场进行配合与解决有关问题，设计人应予支持并承担相应费用。

8.3设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。当发包人要求设计人交付的合格设计资料及文件份数超过合同约定的份数，设计人可另收工本费。

8.4工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.5发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。

8.6 发包人指定        同志为本项目负责人，设计人指定    同志为本项目负责人。如果更换本项目负责人，需提前二周书面以公司名义并法定代理人签字通知对方同意后才可予以更换。

8.7由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.8本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商不成，可向当地人民法院起诉。

8.9本合同一式 捌 份，发包人 陆  份，设计人 贰 份，均具有同等法律效力。

8.10本合同经双方签字盖章后生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要、发包人的设计任务书等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人名称：（盖章）

法定代表人：

传    真：

开户银行：

银行账号：

（盖章）

备 案 号：

备案日期：    年   月   日

设计人名称：（盖章）

法定代表人：

传    真：

开户银行：

银行账号：

（盖章）

经 办 人：

鉴证日期：    年   月

# 第五部分　比选文件格式

一、参选函格式

附件1  参选书格式

投   标   书

致：              公司（比选人）

1.在研究了           项目样板间装饰设计比选文件(含补充文件)后，我们愿意按比选文件(含补充文件)的要求，完成该项目的方案（含扩初）及施工图设计工作。

2.如果你方接受我们的参选，我们将保证在接到中选通知书后，按照合同规定的要求履行责任和义务。

3.我们同意在规定的参选之日起　　　　天的参选书有效期内严格遵守本参选书的各项承诺。在此期限届满之前，本参选书始终将对我方具有约束力，并随时接受中选。

4.在合同书正式签署生效之前，本参选书(与比选文件有抵触的内容除外)连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

此  致

敬　礼！

投　标　    人：                             参选人：（公章）

地　　　　　址：                             法定代表人（或被授权的代理人）

联　　系　　人：

电　　　　　话：

日          期：　　                            年　　月　　　日

传　　　　　真：

邮　政　编　码：

开　户　银　行：

帐　　　　　号：

附件2  参选函格式

投   标   函

致：凤台通泽置业有限公司（比选人）

1.根据你方  {比选工程项目名称}  比选文件，遵照《中华人民共和国比选参选法》等有关规定，在研究了上述比选文件(含补充文件)后，我方完全响应比选文件所有条款，我方愿以总报价人民币：（大写）               （￥    元），其中不含税金额（大写）               （￥    元），税金（大写）               （￥    元），税率为    %；工期       日历天内，承诺按本比选文件、比选文件、合同条款和设计任务书的条件、承担  项目名称}     设计工作，拟承担本项目工程的项目负责人为             。

2.如果你方接受我们的参选，我们将保证在接到中选通知书后，按照合同规定的要求履行责任和义务。

3.我方已详细审查全部文件说明，我们完全理解并放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我方完全响应比选文件的付款条件。

5.我方的此次报价有效期为本项目全周期。

6.我方承诺,与比选人任何附属机构均无关联,我方不是比选人的附属机构。

7.我方在规定的参选之日起　　　　天的参选书有效期内严格遵守本参选书的各项承诺。在此期限届满之前，本参选书始终将对我方具有约束力，并随时接受中选。

8.在合同书正式签署生效之前，本参选书(与比选文件有抵触的内容除外)连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

此  致

敬　礼！

投 标 人：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （盖章）

邮政编码：	      	电话：	        	 传真：

开户银行名称：						  开户银行账号：				  	     、

日期：         年      月       日

附件3  法人授权委托书格式

授  权  委　托　书

致：           公司

本授权书宣告：(参选人名称)(职务)(姓名)合法地代表我单位，授权(参选人或其下属单位名称)的(职务) (姓名)为我单位代理人，该代理人有权在          项目样板间装饰设计的参选活动中，以我单位的名义签署参选书、与项目建设单位协商、签订装饰设计合同书以及执行一切与此有关的事项。

参选单位：

授权人：

被授权的代理人

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：   年　月　日

附表4 项目分析投资概算表

项目分析投资概算表

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 工程量 | 材料品牌 | 造价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对所提供的设计方案，依据设计中涉及到的计价项目和国家、地方有关计价标准、规定填写本表。

参选单位：                                  法人代表或被授权的代理人：

（签章）                                    （签章或签字）

附表5  参选单位一般情况表格式

参选单位一般情况表

| 参选单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 编 号 |  |  | 经营范围 |  |  | 发照机关 |  |
| 建立日期 |  | 现有职 工人数 |  |  | 固定资产净值 （万元） |  |  |  |
| 行政负责人 | 姓 名 |  |  | 职 务 |  | 职 称 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  |  | 职 务 |  | 职 称 |  |  |
| 通 讯 | 地 址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 开户银行 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下属专业处室 划分及个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术人员 | 注册人员资质 |  | 人 |  |  |  |  |  |
|  | 高级职称 |  | 人 |  |  |  |  |  |
|  | 中级职称 |  | 人 |  |  |  |  |  |
|  | 初级职称 |  | 人 |  |  |  |  |  |
| 其它说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表6  拟在本次方案设计中任职的主要人员履历表格式

拟投入本项目设计人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 执业资格 | 在本项目中拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参选单位：    （盖章）

法定代表人或授权代表：    （签字盖章）

日期：

拟在本次方案设计中任职的主要人员履历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 本合同中拟任专业职务 |  |  |  |
| 毕业学校（名称、时间、专业） |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过类似设计的项目名称 |  |  |  | 担任职务 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

说明：主要人员指各专业负责人，每人填写一张表

附表7 近三年内完成类似设计任务情况

近三年完成类似设计任务情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 开工日期 |  |
| 设计周期 |  |
| 结构形式 |  |
| 建筑面积 |  |
| 合同总价 |  |
| 设计质量评 定（附证明 材料） |  |
| 业主地址 |  |
| 联系电话 |  |
| 备 注 |  |

二、成本估算表

三、参选人认为对其参选有利的其它书面证明材料或评标有可能涉及到其它资料，格式自拟